**회의록**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회의일시 | 2025.-2-21 | 팀명 | 루트비번1234 | 작성자 | 김진아 |
| 참석자 | 조경아, 이시형, 한유혁, 선성환, 반선호, 오송민, 김진아, 장희진, 차승엽 | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 회의안건 | 전일 진행사항 및 금일 업무 계획 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 회의내용 | 내용 | 이슈 / 비고 |
| **1. 전일 진행사항**  - 프론트 엔드: html 구현 완료  - 백엔드 : 공지사항 연동완료, 문의사항&나의문의 백프론트 연동, 회원정보 수정, 이메일 인증 연동완료, 항공권 조회&예약 api 작성완료 | - |
| **2. 금일 업무 계획**  - 프론트 엔드 : 프론트 수정, 깃허브 연동&파일업로드  - 백엔드 : 문의사항 등록&수정 백프론트 연동 ,비밀번호 찾기기능&백프론트 연동, 회원탈퇴기능 api 작성, 항공권 조회&예약 백프론트 연동 | - |
| **3. 프론트팀 역할 분배**  **-** 기능 상으로 논의 | - 승엽님 졸업식 참여 |
| **4. 파일명과 경로 명명** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 결정사항 | 내용 | 진행일정 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |